## Slide 1
Research On 결과보고
AI Agent 기반 웹앱(Web App) 리서치 자동화 Tool
BPO지원그룹 이병헌P
2026.07.28(火)

## Slide 2
00 Executive Summary
01 추진 배경
02 추진 개요
03 시스템 구성
04 핵심 기능
05 추진 성과
06 기대 효과
07 향후 계획

## Slide 3
00
Executive Summary
1. 한 일
흩어져 있던 시장·업무 관련 리서치를 AI가 수집·분석·요약해주는 웹 기반 도구 구축
2. 핵심 결과물
주간 뉴스레터 자동 발송 — 클라이언트 동향·업무 뉴스·인사이트·트렌드 4개 섹션, 매주 월요일 자동 발송
리서치 허브(웹사이트) — 키워드 검색 → AI가 관련 기사 선별 → 선택 자료로 심층 인사이트 리포트 생성
3. 추진 기간
2026.04.22 ~ 07.28 (당초 8주 → 완성도 확보를 위해 14주로 조정)
기대 효과 : 리서치 소요 시간 절감 + 보직자 의사결정에 필요한 정보를 매주 정리된 형태로 자동 제공

## Slide 4
01
추진 배경
1. 문제 인식
시장·사업 관련 정보 탐색과 활용 필요성 증대
개인별 수작업 리서치는 시간 소모가 크고 품질 편차가 큼
2. 전환 방향
“정보를 찾는 것”에서 “정리된 정보를 받아보는 것”으로 전환
T/F 구성 → 키워드 기반 정보 수집·분석·제공 체계 설계, 웹앱으로 구현

## Slide 5
02
추진 개요
[T/F 운영 개요]
구 분 | 세 부 내 용
운영 기간 | 2026.04.22 ~ 07.28 (총 14주) 당초 8주 계획에서 완성도 확보를 위해 연장
T/F 구성 | PM 1명 + 데이터/자동화·웹 기능 구현·품질/보안/AI 담당 각 1명 BPO·DS지원·ESOP 3개 사업부 합동, 총 4명
개발 방식 | AI 코딩 도구 활용 + n8n 자동화 워크플로우 + 웹 호스팅
데이터 관리 | 정식 데이터베이스(Supabase) 기반 이력 관리 데이터 접근 권한 보안 점검 및 조치 완료

## Slide 6
03
시스템 구성
임직원
Research On
웹사이트
AI 자동화 엔진
뉴스 · 정보 수집
저장 자료함
검색 히스토리
주간 뉴스레터
자동 발송
웹사이트 : 임직원이 직접 쓰는 화면 (PC / 모바일 대응)
AI 자동화 엔진 : 정보 수집 → 관련성 판단 → 요약까지 자동 처리 (뉴스레터는 발송 전 담당자 최종 검토)
데이터 저장소 : 검색·발송 이력을 안전하게 누적 관리

## Slide 7
4-1
핵심 기능 ① 주간 뉴스레터
[매주 정리된 정보를 받아본다]
1. 구성
4개 섹션 자동 구성 : 클라이언트 동향 / 업무 관련 뉴스 / 리서치 인사이트 / 트렌드(피플앤컬처)
2. 작동 방식
AI가 기사를 선별하고 시사점까지 작성 → 담당자가 화면에서 바로 검토·수정 후 발송(최종 확인은 사람이 담당)
매주 월요일 오전 자동 발송, 구독 신청·해지는 임직원이 자율적으로 관리

## Slide 8
4-2
핵심 기능 ② 리서치 허브
[궁금한 키워드를 검색하면 AI가 찾아준다]
1. 검색
핵심 키워드 68개 + 확장 키워드 체계로 검색 폭 확보
키워드 검색 → 관련 기사 AI 자동 선별 → 결과 확인
2. 인사이트 리포트
선택한 자료를 바탕으로 AI가 Executive Brief·분석·추천 액션이 담긴 심층 리포트 자동 생성
생성된 자료는 자료함에 누적 저장, 언제든 재조회 가능

## Slide 9
4-3
핵심 기능 ③ 안심하고 쓸 수 있는 운영 기반
[사용 편의성과 데이터 안전을 함께 고려]
1. 계정 · 운영 관리
사내 이메일(@etners.com) 기준 접근 제한, 관리자 화면에서 계정·권한 관리
문의·오류 신고 접수 및 답변 처리 체계 구축
2. 데이터 보안
정식 데이터베이스로 이관, 데이터 접근 권한 전면 점검 및 조치 완료

## Slide 10
05
추진 성과
[정량 성과]
구 분 | 내 용
자동화 워크플로우 | 5개 구축 (뉴스레터 1·2단계, 리서치 1·2단계, 클라이언트 동향 수집)
키워드 체계 | 핵심 68개 + 확장 키워드 연결 구조
뉴스레터 | 주 1회 정기 발송 체계 구축 (4개 섹션)
데이터 이관 | 정식 데이터베이스로 전환, 초기 데이터 확보 (뉴스레터 후보 48건, 인사이트 리포트 23건 등)
보안 점검 | 데이터 접근 권한 전면 점검 및 조치 완료

## Slide 11
06
기대 효과
1. Before → After
Before : 개인별 수작업 검색 → 시간 소모, 품질 편차, 정보 공유 안 됨
After : 키워드 기반 자동 수집 + 주간 정기 브리핑 → 리서치 시간 절감, 표준화된 정보를 상시 제공
2. 확장 가능성
다른 사업부 키워드로 확장 시 동일 구조 재사용 가능 → 조직 전체 정보 공유 인프라로 발전

## Slide 12
07
향후 계획
1. 단기 (운영 안정화)
자동 발송 스케줄 정식 가동, 1~2주 시범 운영으로 실사용 검증
2. 중기 (고도화)
사용자 피드백 반영, 키워드·섹션 확장 검토
3. 의사결정 요청
정식 운영 전환 승인 및 전사 배포 범위·일정 논의 요청

## Slide 13
감사합니다
이어서 Research On 웹사이트 시연을 진행하겠습니다.

## Slide 14
부록-1
세부 추진 일정
[잔여 추진 일정]
회차 | 일자 | 주요 수행 내용
7회차 | 06.16 | 최종 키워드 선정, n8n-Web 연동
8회차 | 06.23 | 리서치 허브 프로토타입 완성
9회차 | 06.30 | Supabase DB 연동, 뉴스레터 허브 영역 확장
10회차 | 07.07 | 뉴스레터 허브 프로토타입 완성
11회차 | 07.14 | 시스템 테스트 및 오류 개선, 사용자 매뉴얼 제작
12회차 | 07.21 | 최종 MVP 버전 시연, 사용자 매뉴얼 완성
결과보고 | 07.28 | 결과보고 실시 및 보직자 대상 배포

## Slide 15
부록-2
남은 과제
자동 발송 스케줄 정식 가동 (현재 수동 테스트 완료, 활성화 예정)
실사용 환경에서 전체 기능 최종 검증
키워드 확장 시 처리량 영향 검토
사용자 매뉴얼 배포 및 활용 안내